КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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- Задание 1 (УК2 – ИУК 2.2)
Какой метод используется для декомпозиции работ проекта на более мелкие, управляемые элементы?
1. Метод критического пути
2. Диаграмма Ганта
3. Иерархическая структура работ (WBS)
4. PEST-анализ
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- Задание 2 (УК2 – ИУК 2.2)
Для визуализации последовательности задач и их зависимостей на этапе планирования чаще всего используется:
1. Сетевой график (диаграмма предшествования)
2. Иерархическая структура работ (WBS)
3. Матрица ответственности
4. Реестр рисков
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- Задание 3 (УК2 – ИУК 2.2)
Какой метод позволяет определить минимально возможное время выполнения проекта при заданных длительностях операций?
1. Метод набегающей волны
2. Метод критического пути (CPM)
3. Метод анализа точки безубыточности
4. Метод "на глаз"
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- Задание 4 (УК2 – ИУК 2.2)
Какой инструмент используется для распределения ответственности между участниками команды за выполнение работ?
1. Диаграмма Ганта
2. Устав проекта
3. Матрица RACI (ответственный, подотчетный, консультируемый, информируемый)
4. Смета проекта
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- Задание 5 (УК2 – ИУК 2.2)
Метод освоенного объема применяется для:
1. Только для планирования бюджета
2. Комплексной оценки выполнения проекта по срокам и стоимости
3. Для оценки качества продукта
4. Для мотивации персонала
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- Задание 6 (УК2 – ИУК 2.2)
Для идентификации, анализа и планирования реагирования на неопределенные события применяется:
1. Управление рисками
2. Управление стоимостью
3. Управление коммуникациями
4. Управление поставками
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- Задание 7 (УК2 – ИУК 2.2)
Что такое «диаграмма Ганта» ?
1. Метод оптимизации команды
2. Ленточная диаграмма (график), отображающая план работ во времени
3. Структурная схема организации
4. Вид финансовой отчетности
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- Задание 8 (УК2 – ИУК 2.2)
Какой метод оценки стоимости проекта использует статистическую зависимость между стоимостью и параметрами проекта (например, стоимость квадратного метра)?
1. Оценка "снизу вверх"
2. Экспертная оценка
3. Параметрическая оценка
4. Оценка по аналогам
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- Задание 9 (УК2 – ИУК 2.2)
Метод "набегающей волны" характерен для:
1. Планирования всего проекта сразу с максимальной детализацией
2. Планирования ближайших работ детально, а будущих — укрупненно, с постепенной детализацией
3. Полного отказа от планирования
4. Финансового планирования
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- Задание 10 (УК2 – ИУК 2.2)
Для управления изменениями в проекте используется:
1. Процедура контроля изменений
2. Только устная договоренность
3. Игнорирование любых изменений
4. Постоянный пересмотр целей без документального оформления
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- Задание 11 (УК2 – ИУК 2.1)
На каком этапе жизненного цикла проекта происходит формулировка цели, определение основных требований и назначение менеджера проекта?
1. Этап исполнения
2. Этап инициации
3. Этап завершения
4. Этап мониторинга
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- Задание 12 (УК2 – ИУК 2.1)
Какую основную задачу выполняет команда проекта на этапе планирования?
1. Сдача результата заказчику
2. Устранение возникающих отклонений
3. Разработка детального плана достижения целей (расписания, бюджета, ресурсов)
4. Сбор предварительных пожеланий
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- Задание 13 (УК2 – ИУК 2.1)
Что из перечисленного относится к деятельности участника проекта на этапе исполнения?
1. Подписание акта приемки-передачи
2. Выполнение запланированных работ и создание продуктов проекта
3. Анализ эффективности завершенного проекта
4. Утверждение устава проекта
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- Задание 14 (УК2 – ИУК 2.1)
Кто является ключевым лицом, отвечающим за достижение целей проекта и координацию команды на всех этапах?
1. Заказчик
2. Руководитель (менеджер) проекта
3. Инвестор
4. Генеральный подрядчик
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- Задание 15 (УК2 – ИУК 2.1)
На каком этапе проводится закрытие контрактов с подрядчиками и финальная приемка результата?
1. На этапе планирования
2. На этапе инициации
3. На этапе мониторинга
4. На этапе завершения
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- Задание 16 (УК2 – ИУК 2.1)
Какую функцию выполняет участник проекта в процессе мониторинга и контроля?
1. Корректировка устава проекта каждый день
2. Сравнение фактических показателей с плановыми и выявление отклонений
3. Только фиксация факта выполнения работ
4. Утверждение изменений без анализа
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- Задание 17 (УК2 – ИУК 2.1)
Какой процесс относится к этапу мониторинга и контроля?
1. Разработка устава проекта
2. Анализ исполнения расписания
3. Подписание акта приёмки
4. Назначение менеджера проекта
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- Задание 18 (УК2 – ИУК 2.1)
В какой фазе жизненного цикла проекта создается большинство документации, фиксирующей полученный опыт?
1. В фазе инициации
2. В фазе планирования
3. В фазе контроля
4. В фазе завершения
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- Задание 19 (УК2 – ИУК 2.1)
Что означает термин «вехи проекта» в контексте управления этапами?
1. Мелкие ежедневные задачи
2. Ключевые события или даты, демонстрирующие прогресс (например, завершение этапа)
3. Бюджетные ограничения
4. Риски проекта
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- Задание 20 (УК2 – ИУК 2.1)
Участие в управлении проектом на этапе инициации подразумевает:
1. Детальное описание каждой операции
2. Анализ заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и определение целей проекта (SMART)
3. Сдачу объекта в эксплуатацию
4. Найм персонала
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