КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Системы управления жизненным циклом оборудования
- Задание 1  (УК2 –ИУК 2.1)
Как называется начальный этап жизненного цикла оборудования, на котором формируются технические требования и бизнес-обоснование проекта?
	Впишите ответ
	
	Инициация


- Задание 2 (УК2 –ИУК 2.1)
Какой документ фиксирует состав работ, ресурсы и сроки на этапе планирования проекта?
	Впишите ответ
	
	Календарный план


- Задание 3 (УК2 –ИУК 2.1)
На каком этапе жизненного цикла выполняется приёмо-сдаточные испытания и ввод оборудования в промышленную эксплуатацию?
	Впишите ответ
	
	Ввод в эксплуатацию


- Задание 4 (УК2 –ИУК 2.1)
Как называется процесс отслеживания фактического выполнения работ по проекту и сравнения с планом?
	Впишите ответ
	
	Мониторинг


- Задание 5 (УК2 –ИУК 2.1)
Что является результатом этапа «вывод из эксплуатации» оборудования с точки зрения документации?
	Впишите ответ
	
	Акт списания


- Задание 6 (УК2 –ИУК 2.1)
Какой метод управления проектом предполагает разбиение всего объёма работ на небольшие управляемые элементы?
	Впишите ответ
	
	Структурная декомпозиция


- Задание 7 (УК2 –ИУК 2.1)
На каком этапе ЖЦ разрабатывается стратегия технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования?
	Впишите ответ
	
	Эксплуатация


- Задание 8 (УК2 –ИУК 2.1)
Как называется процесс формальной фиксации изменений в проектной документации на любом этапе ЖЦ?
	Впишите ответ
	
	Управление изменениями


- Задание 9 (УК2 –ИУК 2.1)
Какой этап жизненного цикла включает в себя выбор поставщиков и заключение договоров на поставку оборудования?
	Впишите ответ
	
	Закупки


- Задание 10 (УК2 –ИУК 2.1)
Что является основным инструментом для планирования ресурсов проекта (материальных, трудовых, финансовых) на всех этапах ЖЦ?
	Впишите ответ
	
	Ресурсный план


- Задание 11 (УК2 –ИУК 2.1)
Как называется этап, на котором оборудование находится в резерве или законсервировано, но сохраняет возможность ввода в работу?
	Впишите ответ
	
	Хранение


- Задание 12 (УК2 –ИУК 2.1)
	
	Какой метод используется для определения критических работ, влияющих на общую продолжительность проекта?

	
		Впишите ответ
	
	Критический путь





- Задание 13 (УК2 –ИУК 2.2)
Какой метод управления проектом позволяет оптимизировать соотношение «время – стоимость» путём добавления ресурсов на критические работы?
	Впишите ответ
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	Сжатие


- Задание 14 (УК2 –ИУК 2.2)
Как называется метод анализа рисков, при котором оценивается вероятность наступления события и величина возможного ущерба?
	Впишите ответ
	
	Количественный анализ


- Задание 15 (УК2 –ИУК 2.2)
На каком этапе жизненного цикла выполняется приёмо-сдаточные испытания и ввод оборудования в промышленную эксплуатацию?
	Впишите ответ
	
	Ввод в эксплуатацию


- Задание 16 (УК2 –ИУК 2.2)
Какой метод управления качеством оборудования на этапе производства использует статистический контроль процессов (SPC)?
	Впишите ответ
	
	Контрольные карты


- Задание 17 (УК2 –ИУК 2.2)
Как называется подход к управлению ЖЦ, основанный на едином информационном пространстве и стандартах CALS?
	Впишите ответ
	
	управление жизненным циклом продукции


- Задание 18 (УК2 –ИУК 2.2)
Какой метод оценки технического состояния оборудования позволяет планировать ремонт по фактическому состоянию, а не по наработке?
	Впишите ответ
	
	Мониторинг состояния


- Задание 19 (УК2 –ИУК 2.2)
Как называется метод прогнозирования отказов оборудования на основе анализа статистики отказов аналогичных элементов?
	Впишите ответ
	
	Статистический анализ


- Задание 20 (УК2 –ИУК 2.2)
Какой метод управления проектом используется для выравнивания загрузки ресурсов при ограниченной их доступности?
	Впишите ответ
	
	Ресурсное выравнивание


- Задание 21 (УК2 –ИУК 2.2)
Как называется метод, позволяющий определить наиболее критичные элементы оборудования с точки зрения последствий отказа (FMEA)?
	Впишите ответ
	
	метод оценки и пересмотра программ


- Задание 22 (УК2 –ИУК 2.2)
Как называется система управления ТОиР, основанная на минимизации простоев оборудования за счёт автоматизации заявок?
	Впишите ответ
	
	Управление основными фондами


- Задание 23 (УК2 –ИУК 2.2)
Какой метод завершения проекта предполагает передачу всех отчётных документов, обучение персонала и закрытие договоров?
	Впишите ответ
	
	Закрытие проекта


- Задание 24 (УК2 –ИУК 2.2)
	
	Как называется метод непрерывного улучшения процессов управления ЖЦ оборудования, основанный на цикле PDCA?

	
		Впишите ответ
	
	Деминга






