КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Управление энергоэффективностью предприятий
- Задание 1  (УК2 –ИУК 2.1)
Какой документ является основным для старта проекта по повышению энергоэффективности на предприятии?
	Впишите ответ
	
	Устав проекта


- Задание 2 (УК2 –ИУК 2.1)
На каком этапе жизненного цикла энергосберегающего проекта выполняется энергетическое обследование (энергоаудит)?
	Впишите ответ
	
	Диагностика


- Задание 3 (УК2 –ИУК 2.1)
Как называется процесс распределения бюджетных средств между мероприятиями по энергосбережению?
	Впишите ответ
	
	Финансовое планирование


- Задание 4 (УК2 –ИУК 2.1)
Что является результатом этапа внедрения энергоэффективного оборудования с точки зрения проектного управления?
	Впишите ответ
	
	Акт приёмки


- Задание 5 (УК2 –ИУК 2.1)
Какой метод управления проектом позволяет отслеживать освоение бюджета и фактическое выполнение работ по энергосервисному контракту?
	Впишите ответ
	
	Освоенный объём


- Задание 6 (УК2 –ИУК 2.2)
На каком этапе ЖЦ проекта по энергоэффективности проводится пост-реализационный аудит и оценка достигнутой экономии?
	Впишите ответ
	
	Закрытие


- Задание 7 (УК2 –ИУК 2.2)
Какой метод календарного планирования энергосберегающих мероприятий позволяет определить резервы времени по работам?
	Впишите ответ
	
	Сетевой график


- Задание 8 (УК2 –ИУК 2.2)
Как называется метод управления рисками проекта, при котором энергосберегающие мероприятия ранжируют по вероятности и величине экономии?
	Впишите ответ
	
	Матрица рисков


- Задание 9 (УК2 –ИУК 2.2)
Какой метод управления качеством используется для контроля параметров работы нового энергоэффективного оборудования?
	Впишите ответ
	
	Статистический контроль


- Задание 10 (УК2 –ИУК 2.2)
Как называется подход к управлению проектом, при котором этапы энергоаудита, разработки мероприятий и их внедрения выполняются одним подрядчиком (ЭСКО)?
	Впишите ответ
	
	Ресурсный план


- Задание 11 (ОПК2 –ИОПК 2.1)
Какой метод завершения проекта требует подписания акта о фактической экономии энергоресурсов?
	Впишите ответ
	
	Верификация экономии


- Задание 12 (ОПК2 –ИОПК 2.1)
	
	Какой метод управления коммуникациями используется для регулярного информирования руководства о ходе выполнения энергосберегающих мероприятий?

	
		Впишите ответ
	
	Отчётность





- Задание 13 (ОПК2 –ИОПК 2.1)
Какой метод исследования применяют для выявления основных потребителей электроэнергии на предприятии?
	Впишите ответ
	
	Инструментальный замер


- Задание 14 (ОПК2 –ИОПК 2.1)
Какой метод анализа позволяет определить, какой процент электроэнергии теряется в трансформаторах и линиях?
	Впишите ответ
	
	Балансовый метод


- Задание 15 (ОПК2 –ИОПК 2.1)
Какой метод исследования используется для оценки потенциала энергосбережения без установки дополнительных приборов?
	Впишите ответ
	
	Расчётно-аналитический


- Задание 16 (ОПК2 –ИОПК 2.2)
Какой метод позволяет выявить зависимость удельного расхода энергии от загрузки оборудования?
	Впишите ответ
	
	Регрессионный анализ


- Задание 17 (ОПК2 –ИОПК 2.2)
Какой метод измерения тепловых потерь через ограждающие конструкции применяют при энергоаудите зданий?
	Впишите ответ
	
	Тепловизионное обследование


- Задание 18 (ОПК2 –ИОПК 2.2)
Какой метод исследования эффективности частотно-регулируемого привода заключается в сравнении потребления с и без него?
	Впишите ответ
	
	Натурный эксперимент


- Задание 19 (ОПК2 –ИОПК 2.2)
Как называется показатель, отражающий количество энергии, затраченной на единицу продукции (кВт·ч/т, Гкал/м²)?
	Впишите ответ
	
	Удельный расход


- Задание 20 (ОПК2 –ИОПК 2.2)
Каким образом следует представить динамику изменения энергопотребления предприятия за последние три года для наглядного сравнения?
	Впишите ответ
	
	Линейный график


- Задание 21 (ПК2 –ИПК 2.1)
Что означает отрицательное значение фактической экономии после внедрения энергосберегающего мероприятия?
	Впишите ответ
	
	Перерасход энергии


- Задание 22 (ПК2 –ИПК 2.1)
Какой метод интерпретации используется для объяснения расхождения между расчётным и фактическим энергопотреблением после модернизации?
	Впишите ответ
	
	Факторный анализ


- Задание 23 (ПК2 –ИПК 2.1)
В каком виде удобнее всего представить структуру потребления электроэнергии по цехам для принятия управленческого решения?
	Впишите ответ
	
	Круговая диаграмма


- Задание 24 (ПК2 –ИПК 2.1)
	
	Как называется документ, содержащий результаты энергоаудита с перечнем мероприятий и оценкой экономии?

	
		Впишите ответ
	
	Энергетический паспорт





- Задание 25 (ПК2 –ИПК 2.1)
	
	Какой тип электродвигателя наиболее эффективен при работе в широком диапазоне скоростей?

	
		Впишите ответ
	
	Синхронный





- Задание 26 (ПК2 –ИПК 2.2)
Какое устройство в системе компенсации реактивной мощности автоматически поддерживает заданный коэффициент мощности?
	Впишите ответ
	
	УКРМ


- Задание 27 (ПК2 –ИПК 2.2)
Какой элемент осветительной системы имеет наибольшую энергоэффективность среди массовых источников света?
	Впишите ответ
	
	Светодиодный


- Задание 28 (ПК2 –ИПК 2.2)
Как называется режим работы трансформатора, при котором потери холостого хода превышают нагрузочные?
	Впишите ответ
	
	Недогрузка


- Задание 29 (ПК2 –ИПК 2.2)
Какое электротехническое устройство позволяет плавно изменять напряжение на асинхронном двигателе для снижения потерь при пуске?
	Впишите ответ
	
	Устройство плавного пуска


- Задание 30 [bookmark: _GoBack](ПК2 –ИПК 2.2)
Какой параметр воздушной линии электропередачи определяет величину потерь активной мощности при передаче?
	Впишите ответ
	
	Активное сопротивление



