КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Управление энергоэффективностью предприятий

- (УК2 –ИУК 2.1)

Какой документ является основным для старта проекта по повышению энергоэффективности на предприятии?

| Впишите ответ |  | Устав проекта |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.1)

На каком этапе жизненного цикла энергосберегающего проекта выполняется энергетическое обследование (энергоаудит)?

| Впишите ответ |  | Диагностика |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.1)

Как называется процесс распределения бюджетных средств между мероприятиями по энергосбережению?

| Впишите ответ |  | Финансовое планирование |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.1)

Что является результатом этапа внедрения энергоэффективного оборудования с точки зрения проектного управления?

| Впишите ответ |  | Акт приёмки |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.1)

Какой метод управления проектом позволяет отслеживать освоение бюджета и фактическое выполнение работ по энергосервисному контракту?

| Впишите ответ |  | # Освоенный объём |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.2)

На каком этапе ЖЦ проекта по энергоэффективности проводится пост-реализационный аудит и оценка достигнутой экономии?

| Впишите ответ |  | Закрытие |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.2)

Какой метод календарного планирования энергосберегающих мероприятий позволяет определить резервы времени по работам?

| Впишите ответ |  | Сетевой график |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.2)

Как называется метод управления рисками проекта, при котором энергосберегающие мероприятия ранжируют по вероятности и величине экономии?

| Впишите ответ |  | Матрица рисков |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.2)

Какой метод управления качеством используется для контроля параметров работы нового энергоэффективного оборудования?

| Впишите ответ |  | Статистический контроль |
| --- | --- | --- |

- (УК2 –ИУК 2.2)

Как называется подход к управлению проектом, при котором этапы энергоаудита, разработки мероприятий и их внедрения выполняются одним подрядчиком (ЭСКО)?

| Впишите ответ |  | Ресурсный план |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.1)

Какой метод завершения проекта требует подписания акта о фактической экономии энергоресурсов?

| Впишите ответ |  | Верификация экономии |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.1)

|  | Какой метод управления коммуникациями используется для регулярного информирования руководства о ходе выполнения энергосберегающих мероприятий? |
| --- | --- |
|  | Впишите ответ; Отчётность. |

- (ОПК2 –ИОПК 2.1)

Какой метод исследования применяют для выявления основных потребителей электроэнергии на предприятии?

| Впишите ответ |  | Инструментальный замер |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.1)

Какой метод анализа позволяет определить, какой процент электроэнергии теряется в трансформаторах и линиях?

| Впишите ответ |  | Балансовый метод |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.1)

Какой метод исследования используется для оценки потенциала энергосбережения без установки дополнительных приборов?

| Впишите ответ |  | Расчётно-аналитический |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.2)

Какой метод позволяет выявить зависимость удельного расхода энергии от загрузки оборудования?

| Впишите ответ |  | Регрессионный анализ |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.2)

Какой метод измерения тепловых потерь через ограждающие конструкции применяют при энергоаудите зданий?

| Впишите ответ |  | # Тепловизионное обследование |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.2)

Какой метод исследования эффективности частотно-регулируемого привода заключается в сравнении потребления с и без него?

| Впишите ответ |  | Натурный эксперимент |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.2)

Как называется показатель, отражающий количество энергии, затраченной на единицу продукции (кВт·ч/т, Гкал/м²)?

| Впишите ответ |  | Удельный расход |
| --- | --- | --- |

- (ОПК2 –ИОПК 2.2)

Каким образом следует представить динамику изменения энергопотребления предприятия за последние три года для наглядного сравнения?

| Впишите ответ |  | Линейный график |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.1)

Что означает отрицательное значение фактической экономии после внедрения энергосберегающего мероприятия?

| Впишите ответ |  | Перерасход энергии |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.1)

Какой метод интерпретации используется для объяснения расхождения между расчётным и фактическим энергопотреблением после модернизации?

| Впишите ответ |  | Факторный анализ |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.1)

В каком виде удобнее всего представить структуру потребления электроэнергии по цехам для принятия управленческого решения?

| Впишите ответ |  | Круговая диаграмма |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.1)

|  | Как называется документ, содержащий результаты энергоаудита с перечнем мероприятий и оценкой экономии? |
| --- | --- |
|  | Впишите ответ; Энергетический паспорт. |

- (ПК2 –ИПК 2.1)

|  | Какой тип электродвигателя наиболее эффективен при работе в широком диапазоне скоростей? |
| --- | --- |
|  | Впишите ответ; Синхронный. |

- (ПК2 –ИПК 2.2)

Какое устройство в системе компенсации реактивной мощности автоматически поддерживает заданный коэффициент мощности?

| Впишите ответ |  | УКРМ |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.2)

Какой элемент осветительной системы имеет наибольшую энергоэффективность среди массовых источников света?

| Впишите ответ |  | Светодиодный |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.2)

Как называется режим работы трансформатора, при котором потери холостого хода превышают нагрузочные?

| Впишите ответ |  | Недогрузка |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.2)

Какое электротехническое устройство позволяет плавно изменять напряжение на асинхронном двигателе для снижения потерь при пуске?

| Впишите ответ |  | Устройство плавного пуска |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 –ИПК 2.2)

Какой параметр воздушной линии электропередачи определяет величину потерь активной мощности при передаче?

| Впишите ответ |  | # Активное сопротивление |
| --- | --- | --- |